**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**Вязьма - Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

**к отопительному периоду 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения работ** | **Объем капитальных вложений** **(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проведение заседаний штаба по осуществлению контроля за ходом работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства | ежемесячно |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.2.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме канализационных объектов ООО «Стимул». Мероприятия по подготовке к зиме канализационных объектов: | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 2.1.1. | Установка прибора учёта сброса сточных вод на очистных сооружениях | 3 квартал 2020 год | 210,00 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения,ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.2. | Установка колодца на очистных сооружениях для прибора учёта сточных водПрокладка кабеля для прибора учёта сточных вод | 2 квартал2020 год | 55,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.3. | Промывка канализационной сетиПрочистка колодцев | 2020 год | 4,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.4. | Текущий ремонт очистных сооружений (ремонт вытяжной трубы котельной, покраска поверхностей, замена компенсаторов на воздуходувке, замена подшипников двигателей воздуходувок и т.д.) | 2020 год | 47,1 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.5. | Уборка территории (скашивание травы, спиливание кустов и деревьев). Уборка берега ручья «Купля» от бытового мусора. Очистка колодцев, трубопровода от растительности. | 2 и 3 квартал 2020 год | 20,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.6. | Текущий ремонт КНС – 300, КНС – 150, КНС – ул. Авиационная (Покраска, замена магнитного пускателя на фекальном насосе, ремонт канализационных насосов, установка нового герметичного вентилятора и т.д.) | 2 и 3 квартал 2020 год | 30,5 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 2.1.7. | Ремонт сетей канализации (прочистка и промывка канализационной сети, ремонт и установка реперов, замена напорных рукавов для насоса, замена пружин и насадок пробивочной канализационной машины и т.д.) | 2 и 3 квартал 2020 год | 90,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.3.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме водопроводных сетей ООО «Стимул».Мероприятия по подготовке к зиме водопроводных сетей:  | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 3.1.1. | Ремонт водопроводных колонок (клапана, клапанные кружки) | 3 квартал2020 год | 18,00 | Администрация Вязьма-Брянского сельского поселения | ООО «Стимул», |
| 3.1.2. | Устранение аварийных ситуаций на водопроводной сети  | 2020 год | 145,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.3. | Ревизия водопроводных задвижек, запорной арматуры взамен вышедших из строя | 3 квартал 2020 год | 10,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.4. | Восстановление асфальтового покрытия после ремонта водопроводной сети ул. Авиационная | 3 квартал 2020 год | 18,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 3.1.5. | Ремонт станции 2 подъема (покраска входных ворот, ремонт и замена светильников) | 2 и 3 квартал2020 год | 3,7 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.4.1 | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул».Мероприятия по подготовке к зиме объектов теплоэнергетического участка ООО «Стимул»: | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |
| 4.1.1. | Работы на газовой котельной (химическая промывка теплообменников, ревизия и замена насосного оборудования, ремонт насосов, замена теплообменников и т.д.) | 2 и 3 квартал2020 год | 1800,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.2. | Благоустройство прилегающей территории и здания котельной; откос территории котельной | 2 и 3 квартал2020 год | 40,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.3. | Экспертиза пром. безопасности дымовой трубы котельной | 3 квартал2020 год | 101,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.4. | Работы на центральном тепловом пункте (ревизия запорной трубы арматуры, установка резервного теплообменника и т.д.) | 2020 год | 486,5  | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 4.1.5. | Работы на тепловых сетях (замена запорной арматуры, восстановление изоляции тепловых сетей, опрессовка тепловых сетей и т.д.) | 2 и 3 квартал2020 год | 406,00 | ООО «Стимул» | ООО «Стимул» |
| 5. | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке к зиме жилых домов ООО «Стимул». | май - сентябрь |  |  | В.П. Шайторова |